Список объектов капитального ремонта жилищного фонда Ганцевичского района на 2025 год, составленный на основании текущего графика.

Утвержден решением Ганцевичского районного исполнительного комитета № 71 от 28.01.2025 г.

| № п/п | Наименование объекта | Планируемые сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома 24 по ул. Монтажников | апрель 2025- сентябрь 2025 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома 26 по ул. Монтажников | апрель 2025- сентябрь 2025 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома 21 по ул. Строителей | май 2025- август 2025 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома 57 по ул. Матросова | март 2025- июнь 2025 |

Примечание: В списке возможны изменения в течение текущего года.